****

**Российская Федерация**

**Кемеровская область - Кузбасс**

**Администрация Яйского муниципального округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 19 |   | февраля 2024  |  | № | 189 |

пгт. Яя

|  |
| --- |
| **О проведении реконструкции здания МБОУ "Яйская оош № 3", расположенного по адресу: 652100, Российская Федерация, Кемеровская область, Яйский район, пгт. Яя, ул.Озерная, 3"на период 2024-2025 гг.** |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Администрация Яйского муниципального округа постановляет:

 1.Провести реконструкцию здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Яйская основная общеобразовательная школа № 3" (МБОУ "Яйская оош № 3"), расположенного по адресу: 652100, Российская Федерация, Кемеровская область, Яйский район, п.г.т. Яя, ул. Озерная, 3".

 1.1.Функциональное назначение объекта- общеобразовательная организация основного общего образования, общеобразовательная школа предназначена для осуществления образовательного процесса в соответствии с образовательными программами двух ступеней образования: первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5-6 лет), рассчитанная на 480 мест.

 1.2. Сметная стоимость объекта капитального строительства "Реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Яйская основная общеобразовательная школа № 3" (МБОУ "Яйская оош № 3"), расположенного по адресу: 652100, Российская Федерация, Кемеровская область, Яйский район, п.г.т. Яя, ул.Озерная, 3" составляет – 534,4 млн руб.

 1.3.Планируемый срок ввода в эксплуатацию реконструкции объекта капитального строительства- 29.08.2025 года.

Распределение по годам сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства:

2024 год- 194871,5 тыс. руб. 2025 год- 339569,0 тыс. руб.

 2. Определить главным распорядителем бюджетных средств Управление образования администрации Яйского муниципального округа (С.В. Юдина).

 3. Определить заказчиком по проведению работ по реконструкции объекта капитального строительства - МБОУ "Яйская оош № 3" (О.В.Егорова).

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Яйского муниципального округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству О.В.Шкребтий, заместителя главы Яйского муниципального округа по социальным вопросам Ю.Н.Кравчука.

 5. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах нормативных правовых актов в помещениях администрации Яйского муниципального округа и разместить на официальном сайте администрации Яйского муниципального округа https://adm-yaya.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024 г.

Врио главы

Яйского муниципального округа Е.В. Реймер

Готовил: Муравьева Л.В.

Согласовано: Юдина С.В.

 Бобкова О.А.

 Степанова Н.Н.

 Шкребтий О.В.

 Пустовитова А.В.